Załącznik nr 6 do siwz

WZÓR UMOWY

UMOWA  Nr ZP/341/    /10

W dniu …………….. 2010 r.  pomiędzy:                                           
Gminą Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

NIP 889-10-32-571,  REGON 910508139

reprezentowaną przez Wójta Gminy……………………………………..

przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy………………………………….

zwaną dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………...……..…………………………………

NIP…………………………….………,    REGON …………………….

reprezentowaną  przez:

1. ………………………………………… - ……………………………………………...

2. ……………………………………….…- ……………………………………………...                                                                   zwanym dalej Wykonawcą,

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Niniejsza umowa została zawarta zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póż. zm.), po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą.

§ 2

- Przedmiotem niniejszej umowy jest remont drogi gminnej nr 180418 C            Szybka – Wąsewo od km 0+316 do km 0+796.

- W zakres remontu wchodzą następujące roboty:

      - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym od km 0+316 do km 0+796.

      - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie – 1824,00 m2;

      - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm – 1824,00 m2;

      - Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami i emulsją asfaltową – 1680,00 m2;

      - Ścinanie poboczy mechanicznie, przy grubości warstwy ziemi 10 cm, z odwiezieniem ścinki na odkład.

- Zamówienie winno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, warunkami technicznymi i zaleceniami inwestora oraz na warunkach określonych niniejszą umową.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac stanowiących zakres realizacji umowy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace wymienione w § 2 w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 20 pażdziernika 2010 r.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych umową, stwierdzoną przez kierownika budowy w dzienniku budowy 
i potwierdzoną przez inspektora nadzoru Zamawiającego oraz ustalenia protokołu końcowego.

§ 4

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - przejęcie terenu robót od Zamawiającego,

  - zabezpieczenie i prawidłowe oznakowanie terenu przez cały czas trwania realizacji zamówienia,

  - ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy,

  - organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robót.

- Do Zamawiającego należy:

  - przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie 4 dni od dnia podpisania umowy wraz z kompletną dokumentacją projektową niezbędną do realizacji umowy oraz  dziennikiem budowy,

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

§ 5

    - Roboty będą wykonywane przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy.

    - Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentacji projektowej.

§ 6

- Wykonawca wyznaczy na kierownika budowy osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

- Zamawiający wyznaczy na inspektora nadzoru osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

§ 7

- Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w oparciu o kosztorys ofertowy  w wysokości:

netto ……………zł (słownie:…………………………………………………..), do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT (…………….%) w wysokości .…………………………….zł (słownie:…………………………………………………), co stanowi cenę oferty brutto…….. zł.

(Słownie: ………………………………………………………………………………………………………).

- Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji, jak również nie ujęte w dokumentacji budowlanej, a niezbędne do wykonania zadania, w szczególności podatek VAT, koszty materiałów budowlanych, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza, roboty związane z zabezpieczeniem placu budowy, koszty oznakowania robót na czas budowy.

- Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazane konto wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT wystawionej          w oparciu o protokół odbioru robót.

§ 8

- Warunkiem wystawienia faktury oraz otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony protokołem końcowym odbioru robót podpisanym przez osoby upoważnione przez strony umowy.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję nastąpi w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru wykonanych robót.

§ 9

- Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy.

- W dniu odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

- Za początek okresu gwarancyjnego przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Termin usunięcia wad wynosi 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zaistniałych wadach. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 10

- Strony zgodnie postanawiają o stosowaniu kar umownych za niewłaściwe wykonanie postanowień niniejszej umowy:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenie brutto, określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w  § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za każdy dzień przekroczenia terminu płatności odsetki ustawowe.

    - Strony dopuszczają możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

    - Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za wykonane roboty.

§ 11

- Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zastrzeżeniem pkt 16 SIWZ.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okoliczności.

- Oprócz wypadków wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny oraz ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

    - zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy,

    - nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy,

    - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny lub nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,

    - Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż dwa tygodnie.

§ 12

Wszelkie spory, mogące wyniknąć przy realizacji postanowień niniejszej umowy, w przypadku nie osiągnięcia porozumienia przez strony, poddane będą rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

§ 14

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 15

Integralną część umowy stanowią:

- oferta,

- formularz cenowy,

- dokumentacja projektowa,

- SIWZ.

## Zamawiający			Wykonawca