Załącznik nr 8 do SIWZ

Wzór umowy

# UMOWA NR …………………………………..

Zawarta w dniu ……………… r. pomiędzy Gminą Radziejów z siedzibą w Radziejowie,                                 ul. Kościuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy  -  Marka Szuszmana

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Ireny Szynkowskiej

NIP:  889-14-68-587

REGON:  910866672

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, a

……………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………./.

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty objęte niniejszą umową na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych na wykonanie:

„Zadrzewienie centrum wsi Broniewo wraz z ogrodzeniem i małą architekturą”

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

nasadzenie drzew i krzewów:

| 1 | Acer platanoides ‘Drummondii’ | Klon zwyczajny (drzewo liściaste) | szt .6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Acer negundo ‘Flamingo’ | Klon jesionolistny (drzewo liściaste) | szt. 1 |
| 3 | Acer platanoides ‘Royal Red’ | Klon pospolity czerwonolistny (drzewo liściaste) | szt. 9 |
| 4 | Berberis x media ‘Red Jewel’ | Berberys pośredni (krzew liściasty) | szt.40 |
| 5 | Betula pendula ‘Gracilis’ | Brzoza brodawkowata (drzewo liściaste) | szt.10 |
| 6 | Betula utilis ‘Doorenbos’ (B. jacquemontii) | Brzoza pożyteczna (drzewo liściaste) | szt. 1 |
| 7 | Cotoneaster x suecicus ‘Coral Beauty’ | Igra szwedzka (krzew liściasty) | szt.135 |
| 8 | Forsythia x intermedia ‘Goldzaubert’ | Forsycja pośrednia (krzew liściasty) | szt.30 |
| 9 | Jun. hor. ‘Andorra Compact’ | Jałowiec płożący (krzew iglasty) | szt.50 |
| 10 | Jun. x pfitzeriana ‘Mint Julep’ | Jałowiec pośredni(krzew iglasty) | szt.40 |
| 11 | Jun. squamata ‘Blue Swade’ | Jałowiec łuskowaty(krzew iglasty) | szt.120 |
| 12 | Jun. squamata ‘Holger’ | Jałowiec łuskowaty (krzew iglasty) | szt.150 |
| 13 | Ligustrum ovalifolium ‘Aureum’ | Ligustr okrągłolistny (krzew liściasty) | szt.20 |
| 14 | Rosa rugosa | Róża (drzewo liściaste) | szt.135 |
| 15 | Spiraea Jjaponica ‘Goldflame’ | Tawuła japońska (krzew liściasty) | szt.50 |
| 16 | Tilia cordata | Lipa drobnolistna | szt. 1 |
| 17 | Weigela florida ‘Variegata’ | Krzewuszka cudowna (krzew liściasty) | szt.30 |
| 18 | Salix caprea ‘Kilmarnock’ | Wierzba iwa (krzew liściasty) | szt.1 |

wykonanie ogrodzenia:

- wykonanie ogrodzenia z siatki wysokości 150 cm na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm      o rozst. 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych,

- wykonanie montażu wrót i furtki wysokości 160 cm i szerokości wrót 300 cm i furtki 100 cm       z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego blachy.

Zakup i montaż elementów małej architektury:

-  kosz na śmieci - szt. 1

-  ławka parkowa długości 200 cm -  szt. 2.

.

Szczegółowy zakres prac przedstawiony jest w przedmiarze robót, który stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

§ 2

Strony ustalają termin wykonania zamówienia: do 31.10. 2011 r

§ 3

Zamawiający przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie 5 dni po podpisaniu umowy.

§ 4

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną i przyjętą przez Zamawiającego ofertą jest umowne wynagrodzenie kosztorysowe.

- Faktura będzie wystawiona w złotych polskich.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 wyraża się kwotą

netto: …………. ………zł. (słownie: ……………………………………………………….………..)

brutto: ………… ………zł. (słownie: …………………………………………………….……….....)

w tym kwota VAT …………….zł. (słownie:……………………………………………………….…..)

4.  Należność będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

5.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu  będzie obowiązywać             przez cały okres ważności umowy.

6. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie bezusterkowy protokół            odbioru końcowego.

§ 5

- Strony ustalają, że będzie stosowany jeden rodzaj odbioru – odbiór końcowy po bezusterkowym zrealizowaniu przedmiotu umowy.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.

- Zamawiający powołuje komisję odbiorową. Protokół odbioru będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury końcowej.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający odstępuje od odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin do ich usunięcia. Po otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia o usunięciu wad Zamawiający wznawia czynności odbioru.

§ 6

Niezależnie od okresu rękojmi wynikającego z przepisów Kodeksu Cywilnego, Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 5% wynagrodzenia umownego,

- Za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

- Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,01% wynagrodzenia za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 5% wynagrodzenia umownego (za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art.145 Prawa Zamówień Publicznych).

- Możliwe jest dochodzenie przez strony odszkodowań na zasadach ogólnych przewyższających kary umowne.

§ 8

Warunki zmiany umowy: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku terminu realizacji robót z powodu warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie prac.

§ 9

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z uwzględnieniem zakazu określonego w art. 144 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie będą mieć przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Prawa Zamówień Publicznych.

§ 11

Ewentualne spory, które mogą wyniknąć podczas realizowania niniejszej umowy strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu właściwego dla siedziby Zamawiającego Sądu Powszechnego.

§ 12

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiającego.

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY